| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN TUẦN GIÁO Số: /NQ-HĐND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc Tuần Giáo, ngày tháng 12 năm 2024 |
| --- | --- |

NGHỊ QUYẾT

DỰ THẢO

Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án:

Công viên cây xanh trung tâm huyện Tuần Giáo

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN TUẦN GIÁO
KHOÁ XXI, KỲ HỌP THỨ MƯỜI HAI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính Phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 30 tháng 3 năm 2021 của HĐND huyện Tuần Giáo về chủ trương đầu tư dự án: Công viên cây xanh trung tâm huyện Tuần Giáo; Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2023 của HĐND huyện Tuần Giáo về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Công viên cây xanh trung tâm huyện Tuần Giáo;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Tuần Giáo tại Tờ trình số …./TTr-UBND ngày.....tháng 12 năm 2024; Báo cáo thẩm tra số …../BC-BKTXH, ngày .... tháng 12 năm 2024 của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện; ý kiến thảo luận của Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Công viên cây xanh trung tâm huyện Tuần Giáo với nội dung như sau:

1. Thời gian thực hiện dự án đã phê duyệt điều chỉnh (Tại Nghị Quyết số 63/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2023 của HĐND huyện Tuần Giáo): Năm 2021 - 2024.

2. Thời gian thực hiện dự án sau điều chỉnh: Năm 2021 - 2025.

Điều 2. Nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Nghị quyết này, điều chỉnh cho nội dung tương ứng đã phê duyệt tại Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 30 tháng 3 năm 2021 của HĐND huyện Tuần Giáo về chủ trương đầu tư dự án: Công viên cây xanh trung tâm huyện Tuần Giáo và Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2023 của HĐND huyện Tuần Giáo về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Công viên cây xanh trung tâm huyện Tuần Giáo. Các nội dung khác giữ nguyên theo Nghị quyết HĐND huyện đã phê duyệt.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

1. Giao Ủy ban nhân dân huyện tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân,
Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện giám sát
việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 4. Hiệu lực thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Hội đồng nhân dân huyện thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Tuần Giáo Khóa XXI, kỳ họp thứ Mười hai thông qua ngày ….. tháng 12 năm 2024./.

| Nơi nhận: - TT HĐND, UBND tỉnh (b/c); - TT Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; - MTTQ, các đoàn thể huyện; - Đại biểu HĐN huyện; - Các cơ quan, đơn vị liên quan; - HĐND, UBND các xã, thi trấn; - Lưu VT. | CHỦ TỊCH Giàng A Dế |
| --- | --- |