| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN TUẦN GIÁO Số: /NQ-HĐND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc Tuần Giáo, ngày 14 tháng 11 năm 2024 |
| --- | --- |

NGHỊ QUYẾT

DỰ THẢO

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án:

Đường vào khu sản xuất bản Phai Mướng xã Mường Khong

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN TUẦN GIÁO
KHOÁ XXI, KỲ HỌP THỨ MƯỜI MỘT

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính Phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Tuần Giáo tại Tờ trình số       287/TTr-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2024; Báo cáo thẩm tra số     /BC-BKTXH, ngày     tháng 11 năm 2024 của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện; ý kiến thảo luận của Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường vào khu sản xuất bản Phai Mướng xã Mường Khong với những nội dung như sau:

1. Mục tiêu đầu tư:

Mục tiêu quan trọng của việc đầu tư xây dựng dự án: Đường vào khu sản xuất bản Phai Mướng xã Mường Khong là phục vụ cho nhu cầu thiết yếu sản xuất nông sản của bản Phai Mướng và các bản lân cận xã Mường Khong. Góp phần nâng cao năng suất lao động, đưa cơ giới hoá vào sản xuất nông nghiệp. Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Từng bước rút ngắn khoảng cách chênh lệch mức sống giữa các khu vực, đảm bảo an ninh trật tự, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước. Đồng thời, góp phần hoàn thiện hệ thống mạng lưới giao thông trong khu vực, đáp ứng tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

2. Quy mô đầu tư:

Đầu tư xây dựng dự án: Đường vào khu sản xuất bản Phai Mướng xã Mường Khong với tổng chiều dài khoảng 2,5 Km theo quy mô đường GTNT B miền núi (Tiêu chuẩn TCVN 10380:2014) có châm chước về dốc dọc. Bề rộng nền đường Bnền = (5,0 -:- 6,0)m + w. Bề rộng mặt đường Bmặt = (3,0 -:- 3,5)m +w. Kết cấu mặt đường bằng cấp phối. Rãnh dọc thoát nước bằng hình thang KT (0,85+0,4)x0,3m, gia cố bằng BTXM. Công trình thoát nước ngang thiết kế vĩnh cửu theo tải trọng H13-X60.

3. Nhóm dự án: Nhóm C.

4. Tổng mức đầu tư dự án: 5.500 triệu đồng.

5. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn thu tiền sử dụng đất.

6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Mường Khong, huyện Tuần Giáo.

7. Thời gian, tiến độ thực hiện dự án: Từ năm 2024 đến năm 2025.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Giao Ủy ban nhân dân huyện tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân,
Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện giám sát
việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Hiệu lực thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Hội đồng nhân dân huyện thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Tuần Giáo Khóa XXI, kỳ họp thứ Mười một thông qua ngày………. tháng 11 năm 2024./.

| Nơi nhận: - TT HĐND, UBND tỉnh (b/c); - TT Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; - MTTQ, các đoàn thể huyện; - Đại biểu HĐND huyện; - Các cơ quan, đơn vị liên quan; - HĐND, UBND các xã, thi trấn; - Lưu VT. | CHỦ TỊCH Giàng A Dế |
| --- | --- |