| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN TUẦN GIÁO Số: /NQ-HĐND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc Tuần Giáo, ngày tháng năm 2022 |
| --- | --- |

NGHỊ QUYẾT

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở thị trấn Tuần Giáo

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN TUẦN GIÁO
KHOÁ XXI, KỲ HỌP THỨ TƯ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính Phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Tuần Giáo tại Tờ trình số 133/TTr-UBND, ngày 02 tháng 7 năm 2022, Báo cáo thẩm tra số ……./BC-BKTXH, ngày       tháng 7 năm 2022 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện; ý kiến thảo luận của Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở thị trấn Tuần Giáo với những nội dung như sau:

1. Mục tiêu đầu tư:

Nhằm xây dựng hoàn chỉnh cơ quan hành chính thị trấn Tuần Giáo, đáp ứng nhu cầu làm việc cho cán bộ, công chức, viên chức thị trấn Tuần Giáo và nhân dân đến giao dịch công tác.

2. Quy mô đầu tư:

- Trụ sở làm việc: Nhà cấp III, 03 tầng. Bậc chịu lửa bậc III.

+ Diện tích xây dựng  =  407 m2.

+ Diện tích sàn  =  992,6 m2.

- Các hạng mục phụ trợ: San nền; Kè ốp mái; Cổng + hàng rào; Sân; Garaxe; Nhà vệ sinh ngoài trời; Hệ thống cấp điện; Cấp thoát nước; PCCC …

- Phần thiết bị (thiết bị PCCC, trang trí khánh tiết hội trường …)

3. Nhóm dự án: Nhóm C.

4. Tổng mức đầu tư dự án: 14.000 triệu đồng.

5. Cơ cấu nguồn vốn: Cân đối ngân sách địa phương (do huyện quản lý) giai đoạn 2021-2025 là 9.500 triệu đồng và giai đoạn 2026-2030 là 4.500 triệu đồng.

6. Địa điểm thực hiện dự án: Thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo.

7. Thời gian, tiến độ thực hiện các dự án: Từ năm 2024 đến năm 2026.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Giao Ủy ban nhân dân huyện tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân,
Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện giám sát
việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Hội đồng nhân dân huyện thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Tuần Giáo Khóa XXI, kỳ họp thứ 04 thông qua ngày ....... tháng 7 năm 2022./.

| Nơi nhận: - TT HĐND, UBND tỉnh (b/c); - TT Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; - MTTQ, các đoàn thể huyện; - Các cơ quan, đơn vị liên quan; - HĐND, UBND các xã, thi trấn; - Lưu VT. | CHỦ TỊCH Lò Văn Cương |
| --- | --- |