| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN TUẦN GIÁO Số: /NQ-HĐND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc Tuần Giáo, ngày tháng 12 năm 2023 |
| --- | --- |

NGHỊ QUYẾT

DỰ THẢO

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa hệ thống chiếu sáng trục QL6 (Khu vực Quài Cang)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN TUẦN GIÁO
KHOÁ XXI, KỲ HỌP THỨ TÁM

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính Phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Tuần Giáo tại Tờ trình số    /TTr-UBND ngày     tháng 12 năm 2023; Báo cáo thẩm tra số     /BC-BKTXH ngày     tháng 12 năm 2023 của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện; ý kiến thảo luận của Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa hệ thống chiếu sáng trục QL6 (Khu vực Quài Cang) với những nội dung như sau:

1. Mục tiêu đầu tư:

Mục tiêu quan trọng của việc đầu tư xây dựng dự án là hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, đặc biệt là đáp ứng nhu cầu chiếu sáng của nhân dân xã Quài Cang. Từ đó, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và làm đẹp thêm cảnh quan đô thị.

2. Quy mô đầu tư:

Đầu tư xây dựng dự án: Sửa chữa hệ thống chiếu sáng trục QL6 (Khu vực Quài Cang) từ Km 384+700 (QL6) lên khu trung tâm mới xã Quài Cang, tổng chiểu dài khoảng 2,4km với nội dung chủ yếu như sau:

- Bổ sung khoảng 26 cột bê tông ly tâm 10m, móng BTXM.

- Bổ sung khoảng 2,9 km dây cáp vặn xoắn ABC 4x35.

- Bổ sung khoảng: 84 đèn led.

- Bổ sung khoảng 84 bộ cần đèn D60.

- Bổ sung khoảng 01 bộ tủ điều khiển chiếu sáng.

- Nguồn điện cấp cho hệ thống đèn chiếu sáng sử dụng nguồn điện hiện có đấu nối vào lưới điện hạ áp do điện lực Tuần Giáo quản lý vận hành thông qua tủ điều khiển thay thế mới.

3. Nhóm dự án: Nhóm C.

4. Tổng mức đầu tư dự án: 1.600 triệu đồng.

5. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn thu tiền sử dụng đất.

6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Quài Cang, huyện Tuần Giáo.

7. Thời gian, tiến độ thực hiện dự án: Từ năm 2023 đến năm 2025.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Giao Ủy ban nhân dân huyện tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân,
Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện giám sát
việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Hiệu lực thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Hội đồng nhân dân huyện thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Tuần Giáo Khóa XXI, kỳ họp thứ Tám thông qua ngày     tháng 12 năm 2023./.

| Nơi nhận: - TT HĐND, UBND tỉnh (b/c); - TT Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; - MTTQ, các đoàn thể huyện; - Đại biểu HĐN huyện; - Các cơ quan, đơn vị liên quan; - HĐND, UBND các xã, thi trấn; - Lưu VT. | CHỦ TỊCH Lò Văn Cương |
| --- | --- |